Załącznik 5
do Zapytania ofertowego CZĘŚĆ 1-3
DPK.252.12.2025.KD.1

Umowa nr PZPK (dot. Części A)

zawarta pomiędzy:

Województwem Pomorskim - Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A,

NIP: 583-31-63-786

reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu - Bożenę Sikorę

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

,

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:	,

pod adresem	, REGON:…, NIP: …

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Umowa zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

[PRZEDMIOT UMOWY]

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu dostosowania budynku Błękitnej Szkoły we Władysławowie dla osób z niepełnosprawnościami (OzN).

Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie projektu, który:

- wskaże zakres niezbędnych do wykonania prac remontowych, budowlanych
w budynku, w tym w łazienkach związanych z ich dostosowaniem do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,

- będzie zawierał rysunki techniczne i przedmiary robót,

- wskaże pełen zakres prac do przeprowadzenia razem z kosztorysem. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania projektu znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik 1 do umowy.

Dokumenty powinny zostać przekazane w wersji cyfrowej (.pdf) i papierowej (2 egz. każdego projektu).

§ 2
[TERMIN REALIZACJI UMOWY]

Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 12 grudnia 2025 r.

§ 3
[OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI STRON]

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada stosowne uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedstawienia projektu budynku Błękitnej Szkoły we Władysławowie i konsultacji
z pracownikami,

- wykonania niezbędnych do projektu pomiarów na miejscu w siedzibie Błękitnej Szkoły we Władysławie,

- wykonania przedmiotu zamówienia kompletnego oraz nie posiadającego wad merytorycznych i technicznych,

- wskazania ścieżki formalnej niezbędnej do wykonania prac remontowych, budowlanych itp. o ile okaże się to niezbędne i wyniknie z ustaleń projektu,

nieodpłatnego dokonania uzupełnień, korekty lub wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących dokumentacji projektowej w związku ze zgłoszonymi przez Zamawiającego i uczestników postępowania na wykonanie robót budowalnych zapytaniami – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

nieodpłatnego dokonania zmian (poprawek i uzupełnień), jeżeli uwagi i odpowiedzi, o których mowa w ust. 5 prowadzić będą do zmian opracowanej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia – w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

nieodpłatnego jednokrotnego dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności takiej aktualizacji - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym konsultacji z Zamawiającym w celu osiągnięcia najlepszego efektu zamówienia,

wykonania dokumentacji zgodnie z niżej wymienionymi przepisami i wytycznymi zawartymi w:

    - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

    - ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

    - ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).

    - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

    - opracowaniu pt. Włącznik 2.0 projektowanie bez barier. K. Kowalski. Warszawa 2024.

    - stroną internetowej - https://budowlaneabc.gov.pl/

Zamawiający jest zobowiązany do:

- merytorycznej pomocy przy opracowywaniu przedmiotu umowy,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego wglądu w wykonany projekt
i wniesienie uwag na każdym z etapów realizacji zamówienia.

§ 4
[WYNAGRODZENIE]

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (słownie brutto: …), w tym należny podatek VAT w wysokości … %.

Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w całości, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy …….

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o nowym numerze. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie zarówno formę papierową z podpisem własnoręcznym, jak i formę elektroniczną opatrzoną podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust.2, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Faktura powinna być wysłana na adres – ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk i zawierać następujące dane:

Nabywca:

Województwo Pomorskie

NIP: 583-31-63-786

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Odbiorca:

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

ul. Poniatowskiego 4 A

76-200 Słupsk

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY]

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji umowy.

Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), pisemną, pocztową.

Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

- Dane Zamawiającego:

    - osoba do kontaktu: Katarzyna Dziendziela,

    - adres do korespondencji pocztowej: ul. Polanki 51, 80-806 Gdańsk,

    - adres do korespondencji elektronicznej: k.dziendziela@pomorskieparki.pl,

    - telefon kontaktowy: 727-660-064.

- Dane Wykonawcy:

    - osoba do kontaktu: ….,

    - adres do korespondencji pocztowej: ….,

    - adres do korespondencji elektronicznej: ….,

    - telefon kontaktowy: ….

O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3 pkt. 1 Umowy.

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie lub emailem Wykonawcę.

Czynności określone w ust. 5 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy.

§ 6
[ODBIÓR]

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektu i gotowy projekt do ew. zmian lub akceptacji – wersja tekstowa w postaci pliku .docx, załączniki graficzne - pliki .pdf. Wskazanie zmian i akceptacja będą dokonywane drogą elektroniczną.

W przypadku nieprzesłania zastrzeżeń w terminie do 3 dni roboczych przyjmuje się,
iż Zamawiający zaakceptował koncepcję i projekt w całości bez zastrzeżeń.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany projekt w wersji cyfrowej (.pdf) i papierowej
(2 egz. każdego projektu).

Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Zamawiający po otrzymaniu wszystkich elementów dokumentacji przystąpi do odbioru przedmiotu umowy. Odbiór przekazanej dokumentacji zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Po usunięciu czynności odbioru zostaną ponowione. Po ich usunięciu czynności zostaną ponowione.

Podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza termin wykonania przedmiotu umowy.

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usuwania wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, w czasie korzystania z przedmiotu umowy.

W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, jak również usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania powyższych wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7
[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH]

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową. Korzystanie z dzieła przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich.

Na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej na czas nieograniczony na korzystanie
z dokumentacji - projektu, a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania projektu w całości oraz ich dowolnych fragmentów dowolnie wybraną techniką, w dowolnej skali, na dowolnym materiale, w tym cyfrową i drukarską do celów związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

- rozpowszechniania utworu w drodze publicznego udostępniania projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, w tym WAP.

Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt w dowolnej formie wraz
z podaniem imienia i nazwiska autora, wyłącznie z uszanowaniem jego autorskich praw osobistych.

§ 8
[KARY UMOWNE]

- Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących (zawinionych) po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących (zawinionych) po stronie Zamawiającego - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie.

Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.

W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

§ 9
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:

- zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;

- gdy przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych;

- suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy;

- realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego.

- gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminach, o którym mowa
w § 2 Umowy;

- gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy.

Warunkiem odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 5, 7 jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności stanowiących jego podstawę, być sporządzone, pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.

§ 10
[ZMIANA UMOWY]

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych
z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu).

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 11
[RODO]

- Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”), które będą udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień umowy.

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku
lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji
lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające
z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym
po dniu w którym stwierdził ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-4 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pomorskieparki.pl.

§ 12
[SĄD WŁAŚCIWY]

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
[PRAWO WŁAŚCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§ 15
[EGZEMPLARZE UMOWY]

Umowa została zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmują, iż umowa została zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron lub Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego*.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

*w zależności od formy zawarcia

Umowa nr PZPK (dot. Części B)

zawarta pomiędzy:

Województwem Pomorskim - Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A,

NIP: 583-31-63-786

reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu - Bożenę Sikorę

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

,

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:	,

pod adresem	, REGON:…, NIP: …

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Umowa zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

[PRZEDMIOT UMOWY]

- Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu dostosowania budynku i otoczenia Zielonej Szkoły w Schodnie dla osób z niepełnosprawnościami (OzN).

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie projektu, który:

- wskaże zakres niezbędnych do wykonania prac remontowych, budowlanych
w budynku, w tym w łazienkach związanych z ich dostosowaniem do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,

- będzie zawierał rysunki techniczne i przedmiary robót,

- wskaże pełen zakres prac do przeprowadzenia razem z kosztorysem. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania projektu znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik 1 do umowy.

- Dokumenty powinny zostać przekazane w wersji cyfrowej (.pdf) i papierowej (2 egz. każdego projektu).

§ 2
[TERMIN REALIZACJI UMOWY]

Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 12 grudnia 2025 r.

§ 3
[OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI STRON]

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada stosowne uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedstawienia projektu budynku i otoczenia Zielonej Szkoły w Schodnie i konsultacji z pracownikami,

- wykonania niezbędnych do projektu pomiarów na miejscu w siedzibie i otoczeniu Zielonej Szkoły w Schodnie,

- wykonania przedmiotu zamówienia kompletnego oraz nie posiadającego wad merytorycznych i technicznych,

- wskazania ścieżki formalnej niezbędnej do wykonania prac remontowych, budowlanych itp. o ile okaże się to niezbędne i wyniknie z ustaleń projektu,

- nieodpłatnego dokonania uzupełnień, korekty lub wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących dokumentacji projektowej w związku ze zgłoszonymi przez Zamawiającego i uczestników postępowania na wykonanie robót budowalnych zapytaniami – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- nieodpłatnego dokonania zmian (poprawek i uzupełnień), jeżeli uwagi i odpowiedzi, o których mowa w ust. 5 prowadzić będą do zmian opracowanej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia – w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- nieodpłatnego jednokrotnego dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności takiej aktualizacji - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym konsultacji z Zamawiającym w celu osiągnięcia najlepszego efektu zamówienia,

- wykonania dokumentacji zgodnie z niżej wymienionymi przepisami i wytycznymi zawartymi w:

    - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

    - ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

    - ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).

    - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

    - opracowaniu pt. Włącznik 2.0 projektowanie bez barier. K. Kowalski. Warszawa 2024.

    - stroną internetowej - https://budowlaneabc.gov.pl/

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- merytorycznej pomocy przy opracowywaniu przedmiotu umowy,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego wglądu w wykonany projekt
i wniesienie uwag na każdym z etapów realizacji zamówienia.

§ 4
[WYNAGRODZENIE]

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (słownie brutto: …), w tym należny podatek VAT w wysokości … %.

- Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w całości, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy …….

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o nowym numerze. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie zarówno formę papierową z podpisem własnoręcznym, jak i formę elektroniczną opatrzoną podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust.2, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

- Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura powinna być wysłana na adres – ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk i zawierać następujące dane:

Nabywca:

Województwo Pomorskie

NIP: 583-31-63-786

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Odbiorca:

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

ul. Poniatowskiego 4 A

76-200 Słupsk

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY]

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji umowy.

- Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), pisemną, pocztową.

- Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

- Dane Zamawiającego:

    - osoba do kontaktu: Katarzyna Dziendziela,

    - adres do korespondencji pocztowej: ul. Polanki 51, 80-806 Gdańsk,

    - adres do korespondencji elektronicznej: k.dziendziela@pomorskieparki.pl,

    - telefon kontaktowy: 727-660-064.

- Dane Wykonawcy:

    - osoba do kontaktu: ….,

    - adres do korespondencji pocztowej: ….,

    - adres do korespondencji elektronicznej: ….,

    - telefon kontaktowy: ….

- O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3 pkt. 1 Umowy.

- O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie lub emailem Wykonawcę.

- Czynności określone w ust. 5 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy.

§ 6
[ODBIÓR]

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektu i gotowy projekt do ew. zmian lub akceptacji – wersja tekstowa w postaci pliku .docx, załączniki graficzne - pliki .pdf. Wskazanie zmian i akceptacja będą dokonywane drogą elektroniczną.

- W przypadku nieprzesłania zastrzeżeń w terminie do 3 dni roboczych przyjmuje się,
iż Zamawiający zaakceptował koncepcję i projekt w całości bez zastrzeżeń.

- Wykonawca dostarczy zaakceptowany projekt w wersji cyfrowej (.pdf) i papierowej
(2 egz. każdego projektu).

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający po otrzymaniu wszystkich elementów dokumentacji przystąpi do odbioru przedmiotu umowy. Odbiór przekazanej dokumentacji zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Po usunięciu czynności odbioru zostaną ponowione. Po ich usunięciu czynności zostaną ponowione.

- Podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza termin wykonania przedmiotu umowy.

- Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usuwania wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, w czasie korzystania z przedmiotu umowy.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, jak również usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania powyższych wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7
[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH]

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową. Korzystanie z dzieła przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich.

- Na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej na czas nieograniczony na korzystanie
z dokumentacji - projektu, a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania projektu w całości oraz ich dowolnych fragmentów dowolnie wybraną techniką, w dowolnej skali, na dowolnym materiale, w tym cyfrową i drukarską do celów związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

- rozpowszechniania utworu w drodze publicznego udostępniania projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, w tym WAP.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt w dowolnej formie wraz
z podaniem imienia i nazwiska autora, wyłącznie z uszanowaniem jego autorskich praw osobistych.

§ 8
[KARY UMOWNE]

- Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących (zawinionych) po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących (zawinionych) po stronie Zamawiającego - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie.

- Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

§ 9
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:

- zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;

- gdy przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych;

- suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy;

- realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego.

- gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminach, o którym mowa
w § 2 Umowy;

- gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy.

- Warunkiem odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 5, 7 jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności stanowiących jego podstawę, być sporządzone, pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.

§ 10
[ZMIANA UMOWY]

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych
z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu).

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 11
[RODO]

- Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”), które będą udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień umowy.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku
lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji
lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające
z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym
po dniu w którym stwierdził ten fakt.

- W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-4 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pomorskieparki.pl.

§ 12
[SĄD WŁAŚCIWY]

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
[PRAWO WŁAŚCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§ 15
[EGZEMPLARZE UMOWY]

Umowa została zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmują, iż umowa została zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron lub Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego*.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

*w zależności od formy zawarcia

Umowa nr PZPK (dot. Części C)

zawarta pomiędzy:

Województwem Pomorskim - Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A,

NIP: 583-31-63-786

reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu - Bożenę Sikorę

zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

,

prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:	,

pod adresem	, REGON:…, NIP: …

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Umowa zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

[PRZEDMIOT UMOWY]

- Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu dostosowania łazienki dla osób
z niepełnosprawnościami (OzN) w budynku Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
w Kościerzynie.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie projektu, który:

- wskaże zakres niezbędnych do wykonania prac remontowych, budowlanych
łazience związanych z jej dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- będzie zawierał rysunki techniczne i przedmiary robót,

- wskaże pełen zakres prac do przeprowadzenia razem z kosztorysem. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania projektu znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik 1 do umowy.

- Dokumenty powinny zostać przekazane w wersji cyfrowej (.pdf) i papierowej (2 egz. każdego projektu).

§ 2
[TERMIN REALIZACJI UMOWY]

Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia
5 grudnia 2025 r.

§ 3
[OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI STRON]

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada stosowne uprawnienia, wiedzę, potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedstawienia projektu dostosowania łazienki w siedzibie Wdzydzkiego Parku krajobrazowego i konsultacji z pracownikami,

- wykonania niezbędnych do projektu pomiarów na miejscu w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego,

- wykonania przedmiotu zamówienia kompletnego oraz nie posiadającego wad merytorycznych i technicznych,

- wskazania ścieżki formalnej niezbędnej do wykonania prac remontowych, budowlanych itp. o ile okaże się to niezbędne i wyniknie z ustaleń projektu,

- nieodpłatnego dokonania uzupełnień, korekty lub wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących dokumentacji projektowej w związku ze zgłoszonymi przez Zamawiającego i uczestników postępowania na wykonanie robót budowalnych zapytaniami – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- nieodpłatnego dokonania zmian (poprawek i uzupełnień), jeżeli uwagi i odpowiedzi, o których mowa w ust. 5 prowadzić będą do zmian opracowanej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia – w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- nieodpłatnego jednokrotnego dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w przypadku zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności takiej aktualizacji - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym konsultacji z Zamawiającym w celu osiągnięcia najlepszego efektu zamówienia,

- wykonania dokumentacji zgodnie z niżej wymienionymi przepisami i wytycznymi zawartymi w:

    - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

    - ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

    - ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411).

    - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.).

    - opracowaniu pt. Włącznik 2.0 projektowanie bez barier. K. Kowalski. Warszawa 2024.

    - stroną internetowej - https://budowlaneabc.gov.pl/

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- merytorycznej pomocy przy opracowywaniu przedmiotu umowy,

- odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego wglądu w wykonany projekt
i wniesienie uwag na każdym z etapów realizacji zamówienia.

§ 4
[WYNAGRODZENIE]

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto (słownie brutto: …), w tym należny podatek VAT w wysokości … %.

- Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w całości, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy …….

- W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o nowym numerze. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie zarówno formę papierową z podpisem własnoręcznym, jak i formę elektroniczną opatrzoną podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust.2, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników VAT).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

- Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura powinna być wysłana na adres – ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk i zawierać następujące dane:

Nabywca:

Województwo Pomorskie

NIP: 583-31-63-786

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Odbiorca:

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

ul. Poniatowskiego 4 A

76-200 Słupsk

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 5
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY]

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg realizacji umowy.

- Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), pisemną, pocztową.

- Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

- Dane Zamawiającego:

    - osoba do kontaktu: Katarzyna Dziendziela,

    - adres do korespondencji pocztowej: ul. Polanki 51, 80-806 Gdańsk,

    - adres do korespondencji elektronicznej: k.dziendziela@pomorskieparki.pl,

    - telefon kontaktowy: 727-660-064.

- Dane Wykonawcy:

    - osoba do kontaktu: ….,

    - adres do korespondencji pocztowej: ….,

    - adres do korespondencji elektronicznej: ….,

    - telefon kontaktowy: ….

- O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3 pkt. 1 Umowy.

- O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie lub emailem Wykonawcę.

- Czynności określone w ust. 5 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy.

§ 6
[ODBIÓR]

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektu i gotowy projekt do ew. zmian lub akceptacji – wersja tekstowa w postaci pliku .docx, załączniki graficzne - pliki .pdf. Wskazanie zmian i akceptacja będą dokonywane drogą elektroniczną.

- W przypadku nieprzesłania zastrzeżeń w terminie do 3 dni roboczych przyjmuje się,
iż Zamawiający zaakceptował koncepcję i projekt w całości bez zastrzeżeń.

- Wykonawca dostarczy zaakceptowany projekt w wersji cyfrowej (.pdf) i papierowej
(2 egz. każdego projektu).

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zamawiający po otrzymaniu wszystkich elementów dokumentacji przystąpi do odbioru przedmiotu umowy. Odbiór przekazanej dokumentacji zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Po usunięciu czynności odbioru zostaną ponowione. Po ich usunięciu czynności zostaną ponowione.

- Podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza termin wykonania przedmiotu umowy.

- Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usuwania wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego, w czasie korzystania z przedmiotu umowy.

- W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, jak również usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania powyższych wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7
[PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH]

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową. Korzystanie z dzieła przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich.

- Na mocy niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji wyłącznej na czas nieograniczony na korzystanie
z dokumentacji - projektu, a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania projektu w całości oraz ich dowolnych fragmentów dowolnie wybraną techniką, w dowolnej skali, na dowolnym materiale, w tym cyfrową i drukarską do celów związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

- rozpowszechniania utworu w drodze publicznego udostępniania projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, w tym WAP.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt w dowolnej formie wraz
z podaniem imienia i nazwiska autora, wyłącznie z uszanowaniem jego autorskich praw osobistych.

§ 8
[KARY UMOWNE]

- Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących (zawinionych) po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących (zawinionych) po stronie Zamawiającego - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie.

- Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

§ 9
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:

- zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy;

- gdy przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych;

- suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy;

- realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową lub wskazaniami Zamawiającego.

- gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem lub realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminach, o którym mowa
w § 2 Umowy;

- gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy.

- Warunkiem odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 5, 7 jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności stanowiących jego podstawę, być sporządzone, pod rygorem nieważności
i zawierać uzasadnienie.

§ 10
[ZMIANA UMOWY]

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych
z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu).

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 11
[RODO]

- Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”), które będą udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień umowy.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku
lub w celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji
lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające
z niniejszej umowy jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż w dniu następnym
po dniu w którym stwierdził ten fakt.

- W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-4 Strona, która dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pomorskieparki.pl.

§ 12
[SĄD WŁAŚCIWY]

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13
[PRAWO WŁAŚCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§ 15
[EGZEMPLARZE UMOWY]

Umowa została zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego. Strony przyjmują, iż umowa została zawarta w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron lub Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego*.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

*w zależności od formy zawarcia